## Slide 1: Relatório dos RESULTADOS do planejamento Estratégico 2022-2026

## Slide 2
Curva da implantação física do PE 22-26
ACOMPANHAMENTO FÍSICO DA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO DE 18 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Índice de Realização do PE = Média dos Índices de Realização das 4 Diretrizes Estratégicas.
Chart: Execução do Plano Estratégico 22-26
| 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261
Realizado | 0.032051 | 0.076927 | 0.11963 | 0.16237 | 0.19813 | 0.25491 | 0.30407 | 0.35992 | 0.41088 | 0.46577 | 0.50625 | 0.54661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha base original
Planejado | 0.037607 | 0.081556 | 0.12287 | 0.16422 | 0.20395 | 0.26271 | 0.31829 | 0.36494 | 0.41232 | 0.46842 | 0.51251 | 0.55711 | 0.57 | 0.56697 | 0.59695 | 0.62698 | 0.65393 | 0.68822 | 0.70697 | 0.73276 | 0.75678 | 0.78258 | 0.80479 | 0.82522 | 0.89223 | 0.90369 | 0.91514 | 0.92233 | 0.92951 | 0.93669 | 0.94388 | 0.95106 | 0.95824 | 0.96543 | 0.97261 | 0.97778
Índice de Realização do PE 22-26 = 98%

## Slide 3
Índice de realização das Iniciativas Estratégicas em 2022:
D1 - Gestão CPPs e AIPs
D2 -Comercialização
D3 – Transformação
Digital e Estruturação da PPSA
D4– Gestão do Conhecimento
Onde o IR está com tracejado (--), se refere a uma iniciativa planejada para iniciar depois de 2022, que não teve inicio no ano de 2021.
D5– Gestão de soluções técnicas
Iniciativas Estratégicas | IR 2022 %realizado/ %previsto
1.1.1 - Estruturar uma carteira de projetos 1.1.2 - Estruturar os processos de gestão técnica para a Fase de Produção dos CPPs 1.1.3 - Simplificar o processo de aprovação de ballots e de elaboração de notas técnicas 2.1.1 - Reavaliar modelo de agente comercializador 2.1.2 – Construir alternativa de leilão por meio de plataforma eletrônica 2.1.3 - Viabilizar a venda direcionada a parceiros de cada bloco 2.2.1 - Avaliar tecnologia do CTV como alternativa logística ao sistema DP2 2.3.1 - Avaliar desdobramentos do Mercado de Gás Natural e possíveis impactos na comercialização do gás 3.1.1 - Adequar a força de trabalho da PPSA 3.1.2 - Buscar a sustentabilidade financeira de longo prazo da Pré-Sal Petróleo 3.2.1 - Estruturar a gestão de dados técnicos de CPPs e AIPs 3.2.2 - Reforçar a Segurança dos dados e Informações 3.2.3 - Implantar SGPP 2.0 (Renovação de Contrato) 3.2.4 - Implantar ERP (Sistema Integrado de Gestão, Enterprise Resource Planning) 3.3.1 - Implementar programas de relacionamento com públicos de interesse 4.1.1 - Promover a retenção do conhecimento já acumulado na PPSA 4.1.2 - Implantar a gestão do conhecimento na PPSA com foco na capacitação de novos funcionários 5.1.1 - Sistematizar a Gestão Tecnológica na PPSA | 100% 100% 100% 100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100% 87% 80% -- 100% 100% -- 100%

## Slide 4
Principais resultados do PE 22-26
1ª Diretriz – Aprimorar os processos técnicos e de gestão de contratos de E&P
  Estruturação da carteira de projetos com procedimento de atualização e indicadores
  Estruturação do processo de gestão da produção dos CPPs, com procedimento e indicadores
  Simplificação do processo de aprovação dos ballots e NTs e do processo de reconhecimento de custos
2ª Diretriz – Otimizar o processo de comercialização de petróleo e gás
  Criação de novas alternativas para a comercialização das cargas da União, incluindo cenário de pequenos volumes, aumentando a rentabilidade.
  Acompanhamento do teste de campo do Cargo Transfer Vessel (CTV) e seus desdobramentos com objetivo de melhorar a logística para as operações de descarga de óleo das unidades produtoras (FPSOs).
  Renovação dos contratos de gás, refletindo os avanços do Mercado de Gás Natural

## Slide 5
Principais resultados do PE 22-26
3ª Diretriz – Consolidar a estruturação da empresa e promover a transformação digital
    Aprovação do Plano de Cargos e Salários (PCS) da PPSA
    Renovação do contrato de remuneração da PPSA com o MME
    Diagnóstico da gestão dos dados técnicos da PPSA
    Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
    Contratação de Firewall mais moderno para aumentar a segurança da informação
    Planejamento da contratação do SGPP 2.0
    Aumento do engajamento da PPSA com ações de Comunicação e realização do Fórum Técnico
4ª Diretriz – Promover a Gestão do Conhecimento
    Implantação da Gestão do Conhecimento, com definição de mecanismos de transferência de conhecimento e realização de 25 ações, incluindo palestras, treinamentos e passagens de serviço.
5ª Diretriz – Fomentar a aplicação de soluções técnicas e inovações nos projetos de E&P
    Gestão Tecnológica - Processo definido com procedimento e identificação de oportunidades

## Slide 6
22 cargas de óleo
11 milhões de barris de petróleo da União
Comercialização
de petróleo e gás
65 milhões de metros cúbicos do gás da União
R$ 4,71
bilhões
Resultados de 2022 em números
Aumento de 285% em relação a 2021

## Slide 7
Resultados de 2022 em números
Gestão dos contratos
546 ballots e AFEs respondidos no ano (aumento de 56 % em relação a 2021)
98% cumpridos no prazo de 10 dias
Reconhecimento de custo
94 % dos custos reconhecidos
Comercialização
135 % do volume de óleo previsto foi comercializado
No 1º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP), realizado em (16/12) pela ANP, foram arrematados quatro blocos (Água-Marinha, Norte de Brava, Bumerangue e SO de Sagitário), dos 11 em oferta, gerando arrecadação de R$ 916 milhões em bônus de assinatura. Todos os contratos ficarão sob gestão da PPSA a partir de 2023, assim como outros 19 contratos que atualmente operam em regime de partilha de produção. A assinatura dos contratos está prevista para ocorrer até o dia 28/04/2023.
2022 foi um ano de ótimos resultados para a Pré-Sal Petróleo, com 98% de realização do Planejamento Estratégico